РАСПОРЯЖЕНИЕ

№  56-р                                                                                       от 24 февраля 2016 г.

Об организации мероприятий

по безаварийному пропуску

весеннего половодья

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъёму уровня воды рек в период весеннего половодья на территории муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в 2016 году, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затапливаемых территориях:

- Утвердить:

- состав противопаводковой комиссии муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан (Приложение № 1);

- план мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья на территории муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан в 2016 году (Приложение № 2).

- Рекомендовать Ишимбайскому РУС Стерлитамакского МУЭС ПАО «Башинформсвязь» обеспечить:

2.1. Связь по срочности 2-й категории Правительственной связи (пароль
«Паводок») председателя (заместителей) противопаводковой комиссии муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан с членами республиканской противопаводковой комиссии.

2.2. Устойчивую связь с населёнными пунктами муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан круглосуточно.

3. Рекомендовать отделу МВД России по Ишимбайскому району обеспечить охрану общественного порядка в зонах затопления, при эвакуации населения, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения спасательных работ.

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений разработать планы мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и направить их в районную противопаводковую комиссию до 15 марта 2016 года.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника управления по вопросам экономического развития, промышленности, предпринимательства и услуг Дегтярёва Ю.В.

Глава администрации						  М.Х. Гайсин

СОСТАВ

противопаводковой комиссии                                                                 муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

| № | Председатель противопаводковой комиссии |
| --- | --- |
| 1. | Начальник управления по вопросам экономического развития, промышленности, предпринимательства и услуг | Дегтярёв Ю.В. |
| Заместители председателя противопаводковой комиссии |
| 2. | Заместитель главы администрации по агропромышленному комплексу - начальник отдела по сельскому хозяйству | Бухаров Р.З. |
| 3. | Начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Колос В.П. |
| 4. | Начальник ПЧ № 42 ФГКУ «14 ОФПС по РБ» | Горин Р.Н. (по согласованию) |
| Члены противопаводковой комиссии |
| 5. | Заместитель главы администрации по строительству, инженерным коммуникациям и ЖКХ | Курбанов Д.Д. |
| 6. | Глава администрации городского поселения г.Ишимбай | Никитин С.А. (по согласованию) |
| 7. | Глава администрации Арметовского сельского совета | Шагиев А.А. (по согласованию) |
| 8. | Управляющий делами администрации Байгузинского сельского совета | Амирханов И.Р. (по согласованию) |
| 9. | Глава администрации Верхоторского сельского совета | Турчин А.В. (по согласованию) |
| 10. | Глава администрации Иткуловского сельского совета | Аюпова Н.Г. (по согласованию) |
| 11. | Глава администрации Ишеевского сельского совета | Каримова Г.М. (по согласованию) |
| 12. | Глава администрации Кузяновского сельского совета | Алтынбаев А.М. (по согласованию) |
| 13. | Глава администрации Кулгунинского сельского совета | Ямалов С.Р. по согласованию) |
| 14. | Глава администрации Макаровского сельского совета | Мухьянов И.И. (по согласованию) |
| 15. | Глава администрации Петровского сельского совета | Морозова О.Н. (по согласованию) |
| 16. | Глава администрации Сайрановского сельского совета | Магадиева А.З. (по согласованию) |  |
| 17. | Глава администрации Скворчихинского сельского совета | Бардовская Г.Ф. (по согласованию) |
| 18. | Глава администрации Урман-Бишкадакского сельского совета | Сафиуллин А.Т. (по согласованию) |
| 19. | Глава администрации Янурусовского сельского совета | Зайнуллин К.З. (по согласованию) |
| 20. | Главный специалист-эксперт Стерлитамакского ТО Минэкологии РБ | Горшечников В.А. (по согласованию) |
| 21. | Ведущий специалист-эксперт Стерлитамакского ТО Минэкологии РБ | Баемов Р.Х. (по согласованию) |
| 22. | Государственный инспектор по Стерлитамакскому территориальному отделу Приуральского управления ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору | Хабибуллин Т.Н. (по согласованию) |
| 23. | Главный государственный санитарный врач по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе | Багаутдинова Р.Г. (по согласованию) |
| 24. | Главный врач ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ | Ващук В.К. (по согласованию) |
| 25. | Начальник ОНД по городу Ишимбай и Ишимбайскому району | Ахтямов М.Р. (по согласованию) |
| 26. | Начальник отдела МВД России по Ишимбайскому району | Пугачёв А.В. (по согласованию) |
| 27. | Начальник ГБУ Ишимбайская районная и городская ветеринарная станция | Давлетов Г.Г. (по согласованию) |
| 28. | Директор ИМУП «Межрайкоммунводоканал» | Матросов А.В. |
| 29. | Начальник Ишимбайского РУС Стерлитамакского МУЭС ПАО «Башинформсвязь» | Сулейманов Р.Ф. (по согласованию) |
| 30. | Директор ПО "Ишимбайские электрические сети" ООО "Башкирэнерго" | Туманов А.С. (по согласованию) |
| 31. | Директор филиала ОАО "Газпром Газораспределение Уфа" в г.Ишимбае | Спащенко И.Ю. (по согласованию) |
| 32. | Директор МУП «Ишимбайэлектросети» РБ | Салынов Н.В. |
| 33. | Директор МУП «ИДЕЗ» | Шарипов И.Г. |
| 34. | Начальник Ишимбайского ДРСУ филиал ОАО "Башкиравтодор" | Сулейманов В.Ф. (по согласованию) |
| 35. | Директор МОУ «Ишимбайская ДПК» | Шангареев Р.Р. (по согласованию) |
| 36. | Начальник МБУ «ЕДДС муниципального района Ишимбайский район» | Альмухаметов А.Ю. |

Управляющий делами					Р.М.Абдуллин

ПЛАН                                                                                                                        мероприятий по безаварийному прохождению весеннего половодья на территории муниципального района Ишимбайский район

Республики Башкортостан в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Образование муниципальных и ведомственных противопаводковых комиссий, утверждение планов мероприятий | до 15 марта 2016 г. | По согласованию: главы администраций городского и сельских поселений, руководители предприятий и организаций |
| 2 | Назначение ответственных за все гидротехнические сооружения, расположенные на соответствующих территориях, в том числе бесхозяйные | на период половодья | По согласованию: главы администраций городского и сельских поселений, собственники и арендаторы ГТС |
| 3 | Подготовка гидротехнических сооружений прудов, водохранилищ, инженерных защитных сооружений, накопителей сточных вод и прочих отходов к безаварийному пропуску половодья; полная сработка водохранилищ и прудов, находящихся в аварийном состоянии | до 01 апреля 2016 г. | По согласованию: главы администраций городского и сельских поселений, собственники и арендаторы ГТС |
| 4 | Обследование потенциально опасных гидротехнических сооружений с оценкой их готовности к безаварийному пропуску половодья и представлением сводной информации в противопаводковую комиссию | согласно плану-графику | Отдел по ГО и ЧС и отдел капитального строительства (ОКС) администрации, по согласованию: главы администраций городского и сельских поселений, Стерлитамакский ТО Приуральского управления ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 5 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролётов | с 14 марта 2016 года постоянно | ОКС администрации, по согласованию: главы администраций городского и сельских поселений, собственники и арендаторы ГТС, Стерлитамакский ТО Приуральского управления ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору, Стерлитамакский ТО Минэкологии РБ |
| 6 | Проверка и обеспечение готовности сил и средств к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | со 02 марта 2016 г. | Отдел по ГО и ЧС администрации, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 7 | Определение населённых пунктов, объектов экономики, находящихся на паводкоопасных территориях или попадающих в зону возможного затопления; разработка плана предупредительных работ | до 20 марта 2016 г. | Отдел по ГО и ЧС администрации, главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 8 | Организация круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах повышенной опасности и объектах, попадающих в зону возможного затопления; создание аварийных бригад, обеспечение их необходимыми средствами и транспортом, аварийным запасом материалов; проведение целевого инструктажа с работниками | с 14 марта 2016 г. | По согласованию: главы администраций городского и сельских поселений, предприятия и организации |
| 9 | Обеспечить устойчивую связь членов противопаводковой комиссии, аварийно-спасательных бригад | постоянно | По согласованию: Ишимбайский РУС Стерлитамакского МУЭС ПАО «Башинформсвязь» |
| 10 | Обеспечение на период весеннего закрытия дорог необходимым количеством пропусков для проезда автотранспорта, который будет использоваться для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (по заявкам) | на период половодья | Отдел по ГО и ЧС администрации, главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 11 | Создание на время половодья запасов топлива и материалов для обеспечения бесперебойной работы предприятий, находящихся в зоне возможного затопления, а также продуктов и предметов первой необходимости для населения, попадающего в зону возможного затопления | до 20 марта 2016 г. | По согласованию: главы администраций городского и сельских поселений, предприятия и организации |
| 12 | Проверка готовности к эксплуатации спасательных и плавательных средств | до 01 апреля 2016 г. | Отдел по ГО и ЧС, предприятия и организации, имеющие в наличии спасательные и плавательные средства (по согласованию) |
| 13 | Подготовка транспорта и помещений для возможной эвакуации населения из зон затопления | до 25 марта 2016 г. | По согласованию: главы администрации городского и сельских поселений, противопаводковая комиссии |
| 14 | Заключить договор с ЗАО «Сырьевая компания» на проведение взрывных работ для ликвидации возможных ледовых заторов | до 01 апреля 2016 г. | По согласованию: администрация городского поселения г.Ишимбай, ИДРСУ ОАО «Башкиравтодор» |
| 15 | Организовать проведение чернения льда, ледорезных и других видов работ на затороопасных, паводкоопасных участках рек | на период половодья | По согласованию: главы администрации городского и сельских поселений |
| 16 | Организация проведения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий | на период половодья | По согласованию: ТОУ Роспотребнадзора по гг. Салават, Ишимбай, Ишимбайский район, противопаводковая комиссия |
| 17 | Обеспечение охраны общественного порядка в местах эвакуации людей, сопровождение аварийно-спасательных бригад к месту проведения работ | на период половодья | Отдел МВД России по Ишимбайскому району (по согласованию) |
| 18 | Осуществление наблюдений за состоянием водных объектов вблизи выпусков сточных вод в целях выявления источников загрязнения и предотвращения высокого и экстремально высокого загрязнения воды водных объектов период половодья; составление графика отбора проб воды и определение точек отбора | согласно плану-графику | Стерлитамакский ТО Минэкологии РБ (по согласованию) |
| 19 | Осуществление контроля за уровнем загрязнения поверхностных вод в местах водозаборов на содержание диоксинов и качеством питьевой воды; составление графика отбора проб воды и определение точек отбора | согласно плану-графику | ТОУ Роспотребнадзора по гг. Салават, Ишимбай, Ишимбайский район (по согласованию) |
| 20 | Освещение в средствах массовой информации вопросов подготовки и пропуска весеннего половодья | постоянно | По согласованию: редакция «ИТРВ-АРИС», редакция газеты «Восход», редакция газеты «Торатау» |
| 21 | Организовать изготовление и распространение памяток для населения о порядке действий при прохождении весеннего половодья | до10 апреля 2016 г. | Главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию), Отдел по ГО и ЧС |
| 22 | Провести сходы граждан в населённых пунктах, подверженных подтоплениям с обучением населения правилам поведения и действиям во время наводнений | до 01 апреля 2016 г. | Главы администраций городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 23 | Организовать работу по сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесённому половодьем, представление докладов и донесений в Республиканскую противопаводковую комиссию и Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан | до 27 мая 2016 г. | Отдел по ГО и ЧС, по согласованию: главы администраций городского и сельских поселений, ТОУ Роспотребнадзора по гг.Салават, Ишимбай, Ишимбайский район, Стерлитамакский ТО Приуральского управления ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору, Стерлитамакский ТО Минэкологии РБ |

Управляющий делами					Р.М. Абдуллин

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения главы администрации муниципального района

Ишимбайский район Республики Башкортостан

Содержание проекта: «Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья»

Проект представляет: Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАЛИ:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата поступления проекта на согласование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник управления по вопросам экономического развития, промышленности, предпринимательства и услуг | Дегтярёв Ю.В. |  |  |  |

Управляющий делами

администрации		_________________  Р.М. Абдуллин     ___________________

(подпись)			                           (дата)

Начальника отдела

муниципального контроля

администрации                    ________________ А.Н. Сафиуллин    ___________________

(подпись)			                            (дата)

Начальник юридического

отдела администрации	_________________  Г.А. Каримов          __________________

(подпись)                                                           (дата)

Исполнитель

проекта                               _________________   В.П. Колос              __________________

(подпись)	                               	               2-40-94

«20» февраля 2016 г.

# Text boxes

Приложение 1

к распоряжению главы администрации

муниципального района

Ишимбайский район

Республики Башкортостан

от «___» февраля 2014 г. № 56р

к постановлению

от_________ №____

Приложение № 2

к распоряжению администрации

муниципального района

Ишимбайский район

Республики Башкортостан

от «24» февраля 2016 г. № 56-р

Приложение 1

к распоряжению главы администрации

муниципального района

Ишимбайский район

Республики Башкортостан

от «___» февраля 2014 г. № 56р

к постановлению

от_________ №____

Приложение 1

к распоряжению главы администрации

муниципального района

Ишимбайский район

Республики Башкортостан

от «___» февраля 2014 г. № 56р

к постановлению

от_________ №____

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального района

Ишимбайский район

Республики Башкортостан

от «24» февраля 2016 г. № 56-р

к постановлению

от_________ №____